Dossier de livraison client — PokéStore

Inventaire et méthodologie de remise

[Équipe PokéStore]

Juin 2026

Table des matières

1	Inventaire des livrables	1

1.0.1	1.1 Applications	1

1.0.2	1.2 Documents (à remettre au client)	2

1.0.3	1.3 Accès et comptes (remise séparée, hors documents)	2

1.1	2. Méthodologie de livraison (comment on remet le projet)	2

1.1.1	Étape 1 — Avant la remise	2

1.1.2	Étape 2 — Remise (réunion ou mail)	3

1.1.3	Étape 3 — Recette client (validation)	3

1.1.4	Étape 4 — Après livraison	3

1.2	3. Équivalence sujet Ynov → PokéStore	3

1.3	4. Arborescence du dossier client (ZIP type)	4

1.4	5. Qui lit quoi ?	4

Ce document liste concrètement ce que le client reçoit et la méthodologie de remise du projet.

# 1	Inventaire des livrables

### 1.0.1	1.1 Applications

| Livrable | Type | Accès / fichier |
| --- | --- | --- |
| Application web | Site en production | https://pokestore-hazel.vercel.app |
| Application mobile | APK Android | Fichier .apk (EAS) ou QR Expo Go |
| Application admin | Installateur Windows | pokemon-electron-1.0.1 Setup.exe |
| API | Service REST | https://pokestore-api-btz1.onrender.com/api |
| Code source | Dépôt Git | https://github.com/AdlenSouci/pokestore |

### 1.0.2	1.2 Documents (à remettre au client)

| # | Document | Fichier | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cahier des charges | CAHIER_DES_CHARGES_POKEMON_APP.docx | Spécifications des 3 apps + périmètre |
| 2 | Documentation fonctionnelle | DOCUMENTATION_FONCTIONNELLE.docx | Ce que font les apps (métier) |
| 3 | Documentation technique | DOCUMENTATION_TECHNIQUE.docx | Architecture, API, BDD, déploiement |
| 4 | Guide utilisateur | GUIDE_UTILISATEUR.docx | Mode d’emploi client web + mobile |
| 5 | Dossier de livraison | LIVRAISON_CLIENT.docx | Inventaire + méthodologie + recette |
| 6 | Synthèse projet | LIVRABLE_ORAL_FINAL_v12.docx | Vue globale + captures |

Optionnel admin : pokemon-electron/ADMIN_PANEL_GUIDE.md

### 1.0.3	1.3 Accès et comptes (remise séparée, hors documents)

Le client reçoit un tableau des accès (email / mot de passe ou invitation) — jamais dans le Word public :

| Service | Usage |
| --- | --- |
| GitHub | Code source |
| Vercel | Hébergement web |
| Render | Hébergement API |
| Neon | Base PostgreSQL |
| Stripe | Paiements |
| Resend | Emails |
| Google Cloud | OAuth |
| Expo (EAS) | Build APK |

Modèle : backend/.env.example (noms des variables sans valeurs).

## 1.1	2. Méthodologie de livraison (comment on remet le projet)

### 1.1.1	Étape 1 — Avant la remise

- Vérifier que le site, l’API et l’APK fonctionnent

- Compléter prénoms / promo sur les documents

- Exporter en PDF ou Word les docs si le client ne lit pas le Markdown

- Préparer le fichier .exe admin si demandé

- Préparer la fiche accès (comptes) dans un canal sécurisé

### 1.1.2	Étape 2 — Remise (réunion ou mail)

- Présentation (15–20 min) : démo web + mobile + admin

- Remise des documents (dossier docs/ ou ZIP)

- Remise des accès (hors ZIP public)

- Recette : parcourir avec le client les scénarios du guide utilisateur

### 1.1.3	Étape 3 — Recette client (validation)

| # | Scénario | OK client |
| --- | --- | --- |
| R1 | S’inscrire sur le web | ☐ |
| R2 | Acheter une carte (Stripe test) | ☐ |
| R3 | Voir la collection | ☐ |
| R4 | Même compte sur mobile | ☐ |
| R5 | Envoyer un message contact | ☐ |
| R6 | Admin : importer 10 cartes | ☐ |
| R7 | Admin : voir dashboard et commandes | ☐ |

Signature client : _________________ Date : _________

### 1.1.4	Étape 4 — Après livraison

- Support : préciser durée (ex. 2 semaines corrections mineures)

- Formation admin : 30 min sur Electron si besoin

- Évolutions : hors périmètre v1 (favoris, fond d’écran IA…)

## 1.2	3. Équivalence sujet Ynov → PokéStore

| Exigence officielle | Livrable PokéStore |
| --- | --- |
| Application web (gérance) | Site + admin Electron pour la gestion |
| Application mobile (commandes clients) | mobile-rn/ APK |
| Backend + BDD | NestJS + Neon |
| Documentation fonctionnelle | DOCUMENTATION_FONCTIONNELLE.md |
| Documentation technique | DOCUMENTATION_TECHNIQUE.md |

## 1.3	4. Arborescence du dossier client (ZIP type)

PokeStore-Livraison-Client/     ← dossier prêt à envoyer
├── 01-CAHIER_DES_CHARGES_POKEMON_APP.docx
├── 02-DOCUMENTATION_FONCTIONNELLE.docx
├── 03-DOCUMENTATION_TECHNIQUE.docx
├── 04-GUIDE_UTILISATEUR.docx
├── 05-LIVRAISON_CLIENT.docx
├── 06-LIVRABLE_ORAL_FINAL_v12.docx
├── apps/
│   ├── pokestore.apk
│   └── pokemon-electron-setup.exe
└── ACCES-CONFIDENTIEL.txt   (remis à part, jamais par email public)

Regénérer les Word : powershell -File docs\scripts\generate-client-docs.ps1

## 1.4	5. Qui lit quoi ?

| Lecteur | Documents |
| --- | --- |
| Client / chef de projet | Livraison (ce doc) + Fonctionnelle + Guide utilisateur |
| Développeur qui reprend | Technique + README + Swagger |
| Utilisateur final | Guide utilisateur |
| Admin boutique | Guide admin Electron + Guide utilisateur (partie admin) |
| Jury Ynov | Livrable v12 + oral |

Dossier de livraison — PokéStore — Juin 2026